Sistema Antiplagium

Plan de Proyecto

Versión 3.0

Historia de Revisión

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 30/03/10 | 1.0 | Versión inicial | Augusto Barrenechea Piere Cordero |
| 07/04/10 | 1.1 | Versión inicial | Augusto Barrenechea |

TABLA DE CONTENIDOS

1.	Objetivos	4

2.	Alcance	4

3.	Referencias	4

4.	Fases del Plan	4

5.	Cronograma	7

6.	Evaluación de riesgo	10

7.    Estructura Organizacional	11

8.    Personal para el proyecto	12

9.	Estrategia de Desglosamiento de Trabajo (EDT)	13

Plan de Proyecto

- Objetivos

El fin del plan de proyecto planteado en este documento es definir las actividades y pasos a realizar para el desarrollo del sistema anti plagio Antiplagium. Dado que la metodología elegida es RUP el plan se elaboro en términos de fases e iteraciones.

- Alcance

Este documento describe las actividades a llevar a cabo desde la fase de concepción hasta la fase de construcción según la metodología RUP, las tareas planteadas dentro de cada fase están justificadas en los requerimientos y características definidas en los documentos de visión y catálogo de requisitos.

Al término del curso, el sistema “Antiplagium” debe  cumplir con todos las especificaciones en los documentos mencionados anteriormente .

- Referencias

Referencias usadas:

- Documentos de Visión para Antiplagium, V1.0.

- Catalogo de Requerimientos para Antiplagium, V1.0

- Fases del Plan

El desarrollo del proyecto se realizara en base a fases e iteraciones. Cada una de las fases está comprendida por una o más iteraciones, al fin de cada iteración hay documentación y entregables que se deben presentar al jefe de práctica asignado en el curso.

Las fases e iteraciones se describen a continuación:

| ETAPA | NO. DE ITERACIONES | INICIO | FIN |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepción | 3 | 18 Marzo | 08 Abril |
| Elaboración | 6 | 25 Marzo | 06 Mayo |
| Construcción | 5 | 06 Mayo | 01 Julio |
| Transición | No aplica | No aplica | No aplica |

Tabla 4.1: Número de iteraciones, inicio y el fin de cada fase.

| FASE | DESCRIPCIÓN | HITO |
| --- | --- | --- |
| Fase de Concepción | En esta fase es donde se define y delimita el proyecto, esto se logrará analizando todos los requerimientos y características obtenidas luego de la investigación y el levantamiento de información. | Revisión de requerimientos y casos de uso marcan la aceptación o rechazo del plan de proyecto. |
| Fase de Elaboración | En esta fase se analizara todos los requerimientos y se desarrollara el prototipo de arquitectura y diseño para la elaboración de “Antiplagium”. | Elección del prototipo de arquitectura más adecuado para el producto a desarrollar. |
| Fase de Construcción | En esta fase se realizara la programación del producto final teniendo en cuenta el análisis y diseño realizados en las fases de concepción y elaboración. | Entrega del producto final en un instalador. |
| Fase de Transición | No aplica | No aplica |

Tabla 4.2: Fases del Proyecto y Puntos de Control.

- Cronograma

El cronograma para el proyecto está estimado en días, cada día de trabajo representa

entre 2 y 5 horas de trabajo de los integrantes del grupo

- Evaluación de riesgo

Al inicio del proyecto se tomaron en cuenta ciertos requerimientos los cuales fueron especificados a un 100% en la segunda iteración, a lo largo del proyecto puede que alguno de los puntos tomados en cuenta sea modificado, excluido o extendido.  Esto afectará al cronograma planteado inicialmente por tal motivo antes de realizar cualquier modificación que pueda afectar el alcance, el cronograma y los recursos involucrados en el desarrollo del software “Antiplagium” se realizara una evaluación teniendo en cuenta los siguientes puntos:

- Todos los integrantes del grupo analizaran el punto de discusión antes de tomar cualquier decisión.

- Antes de tomar cualquier determinación se evaluara como es que el cambio afectará al cronograma y su relevancia.

- En caso se apruebe el cambio y este permita cumplir con el objetivo del curso se realizarán cambios en los documentos involucrados y se informara al jefe de práctica.

- Estructura Organizacional

- Es solo referencial pues todos los integrantes cumplirán en alguna etapa del proyecto el rol de jefe de proyecto y todos colaborarán en todos los módulos del proyecto.

- Personal para el proyecto

- Módulos referenciales, todos los integrantes participarán en todos los módulos del proyecto.

| PERSONA | MÓDULO | FUNCIONES |
| --- | --- | --- |
| Patricia Natividad | Documentos | Analista / Programador / Diseñador |
| Kim Alvarado | Documentos | Analista / Programador / Diseñador |
| Augusto Barrenechea | Usuarios | Analista / Programador / Diseñador |
| Pier Cordero | Usuarios | Analista / Programador / Diseñador |
| Renzo Gómez | Detección | Analista / Programador / Diseñador |

- Estrategia de Desglosamiento de Trabajo (EDT)